Водопадная модель
- Разработка требований
- Анализ содержания.
- Реализация
- Тестирование
- Развертывание системы
Недостатки процесса:
- плохо работает в проектах с нечеткими требованиями.
- Возвращение к некоторым этапам разработки
- Сложно управлять рисками(новые технологии, некорректные требования)
- Весьма ограничены возможности оценки и корректировки атрибутов проекта

Итеративная разработка

Состоит из серии повторяющихся итераций. На каждом этапе есть какая-либо версия программы.
На очередной итерации можно получить
- Полноценную систему
- Функциональные и архитектурные прототипы
Преимущества:
- Реализация наиболее сложных функций может быть выполнена в первых итерациях
- Пользователь получает возможность оценить программу(бетка)

RUP
Один из итерационных процессов
- Разработка требований
- Итеративная разработка
  - Итерация от 2 до 6 недель.
- Архитектура
  - Использует понятие исполняемой архитектуры
- Жизненный цикл
  - Начало(одна итерация)
    - Видение и границы проекты, задать требования для итерации, оценить риски, все дела
  - Проектирование(2-3 итерации)
    - Основа архитектуры проекта
  - Построение
  - Внедрение(1-3 итерации)
- Рабочий процесс
Гибкие методологии
- Ориентированность на людей(разработчиков, заказчиков)
- Устные обсуждение вместо чтения документации
- Итеративная разработка

XP (extreme programming)